DeepSeek 端口项目组文件

端口发〔2026〕3号

关于个人 Agent 项目现阶段进展与后续方向的报告

自二〇二五年八月初版立项以来，本项目已完成从单文件聊天机器人到具备自主决策能力的个人 Agent 的完整演进。现将现阶段进展与后续方向报告如下：

一、现阶段进展

（一）主体功能全部就绪。系统已实现多轮对话、长期记忆语义检索（bge 向量化）、领域自动路由、三家模型适配（DeepSeek／智谱／GPT）、聊天记录与记忆库双存储分离、记忆自动压缩等能力；各功能模块均自带离线自测，测试全部通过。

（二）Agent 化完成。工具调用循环（执行—回灌—再决策）已上线，模型可自主决定调用语义检索、记忆写入、文件读取（带路径沙箱）、记忆压缩等五个工具；控制台 /agent 命令与图形界面勾选框均可切换“固定管线／自主决策”双模式，并配备最大步数保险丝防止跑飞。

（三）双端入口可用。控制台版与图形界面版（气泡式聊天布局）均可正常运行，底部输入区布局缺陷已修复并通过像素级验证。

（四）附属组件独立运行。小鲸鱼余额挂件源码已作为独立子系统迁入仓库，便携版 Node.js 运行时部署完毕，冒烟测试通过，与主项目保持零耦合。

二、后续方向

（一）图形界面美化。现役 tkinter 方案拟升级重构，评估转向 TypeScript 技术栈（Tauri 或 Electron 搭配 Web 前端），以获得更现代的视觉表现、更细腻的气泡样式与动画能力；过渡期继续维护现役界面，保证功能不回退。

（二）工具链完善。持续扩充 Agent 可用工具集合（网络搜索、代码执行沙箱、定时提醒等方向）；为危险操作引入图形化审批确认；逐步建立工具级评估集，量化模型自主决策的准确率与成本。

特此报告。

DeepSeek 端口项目组

二〇二六年九月二十八日